**Documento Product Backlog**

**y Sprint Backlog 1**

**“Gestión de asesoramiento de Isapre”**

***[GASI]***

***Fecha:[07/10/2024]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.30j0zll)

[Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto” 4](#_heading=h.2et92p0)

[Estimación de puntos de historia. 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Patrón de comparación 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[Comprometer historias de Usuario 5](#_heading=h.1t3h5sf)

[Definición y estimación de tareas 5](#_heading=h.4d34og8)

[Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1 6](#_heading=h.2s8eyo1)

**Datos del documento**

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/10/2024 | Primer borrador | Vicente Pizarro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 009D |
| Proyecto (Nombre) | Gestión de asesoramiento de Isapre |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal | Marina Contreras |
| Docente | Fabian Alvarez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **20.984.707-8** | **Vicente Pizarro** | **vi.pizarro@duocuc.cl** |
| **21.081.572-4** | **Ignacio Caballero** | **ig.caballero@duocuc.cl** |
| **21.014.455-2** | **Lucas Manriquez** | **lu.manriquez@duocuc.cl** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”**

**Estimación de puntos de historia.**

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Necesito ingresar al punto de vista del administrador | 13 |
| A-02 | Necesito enviar la información de clientes a los asesores | 20 |
| A-03 | Necesito cerrar sesión a la vista del administrador. | 5 |
| D-01 | Necesito Ingresar a una página principal | 40 |
| D-02 | Necesito unos videos en la página | 3 |
| B-01 | Necesito una base de datos que almacene de forma segura y eficiente la información de los usuarios | 20 |
| B-02 | Necesito que la base de datos tenga información de las regiones y comunas | 8 |
| U-01 | Necesito llenar un formulario | 40 |
| U-02 | Necesito cotizar un plan de Isapre | 40 |

**Patrón de comparación**

| Donde se vieron patrones fue en la definición de las tareas principales como la U-02 y B-01 y en las tareas que son menos contundentes variando en pocos puntos. |
| --- |

**Comprometer historias de Usuario**

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Sprint** |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Necesito ingresar al punto de vista del administrador | 3 |
| A-02 | Necesito enviar la información de clientes a los asesores | 3 |
| A-03 | Necesito cerrar sesión a la vista del administrador. | 3 |
| D-01 | Necesito Ingresar a una página principal | 1 |
| D-02 | Necesito unos videos en la página | 1 |
| B-01 | Necesito una base de datos que almacene de forma segura y eficiente la información de los usuarios | 2 |
| B-02 | Necesito que la base de datos tenga información de las regiones y comunas | 2 |
| U-01 | Necesito llenar un formulario | 1 |
| U-02 | Necesito cotizar un plan de Isapre | 1 |

**Definición y estimación de tareas**

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| **ID Historia** | **Id Tarea** | **Tarea o Actividad** | **Estimación en Horas** |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | T1 | Necesito Ingresar a una página principal | 21 |
| D-02 | T2 | Necesito unos videos en la página | 6 |
| U-01 | T3 | Necesito llenar un formulario | 4 |
| U-02 | T4 | Necesito cotizar un plan de Isapre | 10 |

**Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1**

